## Slide 1: Презентация на тему: «Виды затрат и методы их прогнозирования при реализации проекта»
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Савинова Мария Геннадьевна студент(ка) группы ИУ7-71Б

## Slide 2: Оглавление
понятие проекта
  мониторинг и контроль
затраты проекта
  прямые
  косвенные
методы прогнозирования затрат

## Slide 3: Проект
это временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата
Важно отметить:
проекты создают уникальные результаты
проекты ограничены по времени
Жизненный цикл - это последовательность этапов, через которые проходит любой проект. После окончания цикла появляется конкретный результат

## Slide 4: Проект Этапы
инициация
планирование
реализация
мониторинг и контроль
завершение
Мониторинг и контроль:
рациональное расходование времени
рациональное расходование ресурсов

## Slide 5: Проект Затраты
Типы затрат:
прямые и косвенные затраты
затраты на проведение проекта, и затраты новой внедряемой системы
Прямые затраты - это затраты, непосредственно относимые к производственному процессу при изготовлении продукции, выполнении работ или услуг
Косвенные расходы - это затраты, не зафиксированные в качестве прямых в учётной политике и не отнесённые к внереализационным

## Slide 6: Проект Затраты на проведение проекта и системы
это затраты, возникающие при внедрении новой системы
Их можно разделить на:
Одноразовые
стоимость разработки
затраты на лицензии и сертификации
системное тестирование и отладка
Постоянные
Обслуживание и поддержка
Обновление и модернизация
Затраты на безопасность

## Slide 7: Методы прогнозирования затрат
Руководитель проекта должен обратить внимание на будущие затраты. Для контроля затрат необходимо прогнозировать будущее развитие проекта.
Процесс прогнозирования затрат включает:
качественный анализ
количественный прогноз
проверку основных предположений количественного прогноза

## Slide 8: Качественный анализ
Начало - это оценить факторы, воздействующие на проект в целом
Далее - менеджер способен сформулировать свое мнение о предсказуемости хода проекта
В основе прогнозирования затрат:
мощности
размер
структура издержек
график работ
ознакомление с качественными проблемами, стоящими перед руководителем проекта

## Slide 9: Количественный прогноз
наиболее важные для развития проекта факторы, выявленные на предыдущем этапе
Текущая оценка затрат
учитывает любые изменения, произошедшие с момента осуществления проекта
Прогноз итоговых затрат
это процесс предсказания суммарных расходов, которые могут возникнуть в рамках проекта или операции

## Slide 10: Количественный прогноз Прогноз итоговых затрат
Метод простой линейной экстраполяции
прогнозная итоговая стоимость
фактические затраты на момент времени
доля работ, выполненная за время

## Slide 11: Количественный прогноз Прогноз итоговых затрат
Метод простой линейной экстраполяции
прогнозная итоговая стоимость работ
фактическая (реальная) стоимость на дату
оставшийся объем работ
ожидаемая стоимость оставшейся работы на единицу объема

## Slide 12: Количественный прогноз Прогноз итоговых затрат
Метод стоимостной пропорции
оценивает фактические затраты на определенную дату и используется для вычисления оценочного процента выполнения работы
Соотношение завершенности работы и расходов по ней
В точке А расходы выше, чем предполагалось.
Эта точка отражает 40% завершенности работы и 50% расхода бюджета
А
20
40
60
80

## Slide 13: Заключение
анализ и прогнозирования видов затрат при реализации проекта важны для сохранения его экономической эффективности
правильное управление затратами является ключевым аспектом успешной реализации проекта
важно учитывать различные виды затрат при разработке бизнес-плана и стратегии проекта

## Slide 14
Спасибо за внимание!